**Projeto: Estudo para automação de documento utilizando LATEX**

*Proposta:*

Verificar a viabilidade da utilização da tecnologia LATEX na geração do relatório solicitado, seguindo os parâmetros do documento existente.

A Entrega final deste projeto é um relatório de viabilidade.

*Etapas de estudo previstas:*

* Identificação dos padrões, com base nos arquivos enviados;
* Estudos iniciais sobre a linguagem TEX, para avaliação de viabilidade;
* Identificar oportunidades e desafios entre os editores de linguagem TEX;
* Desenvolvimento de modelo inicial de um relatório;
* Estudo relacionado à integração com bases externas;
* Estudo relacionado à viabilidade do uso de imagens conforme o esperado;
* Elaboração de um parecer se a ferramenta atende às necessidades dos relatórios.

*Tempo de dedicação:*

* Total estimado de 80 horas, divididos em 10 horas por quinzena por programador, totalizando 20 horas quinzenais.

*Custo:*

Valor hora por programador: R$ 25,00

*Forma de pagamento:*

Pagamentos quinzenais, mediante a apresentação das horas investidas e resultados das pesquisas, através de transferência bancária.

*Prazo:*

Prazo estimado para finalizar o projeto 8 semanas, com pagamentos e entregas quinzenais.

As partes podem reavaliar a intenção da continuidade ou encerramento do projeto, sem prejuízo para as partes, nas reuniões quinzenais.