Projeto de automação do Laudo

Definir valor a ser cobrado:

- Padronizar o arquivo de Laudo: 10h

- Coleta de dados do DB-legal e modelos: 50h

- Entrega e adequação: 20h

Valor hora: R$ 25,00

Valor da empreitada: R$ 2000,00

Dedicação ao projeto por semana: 5 horas por programador totalizando 10 horas semanais.

Prazo estimado para finalizar o projeto 8 semanas.

Com pagamentos e entregas quinzenais.

Confirmar com o Leonel se os dados para preencher o Laudo virão somente da planilha DB-legal